프로젝트 기획서

웹 애플리케이션 프로젝트 (Python) · 07 PJT

FinEdu

금융 교육 콘텐츠 추천 시스템

금융 취약계층을 위한 맞춤형 금융 학습 플랫폼

청소년 · 사회 초년생 · 노년층을 위한 통합 금융 교육 서비스

진행일자: 2026. 05. 29

구미_2반_8조

1. 프로젝트 개요

서비스의 구체적인 목표와 요구사항을 정리합니다. 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 분리하여 작성하였으며, 팀의 서비스 가능 목록을 최대한 세분화하였습니다.

1.1 문제 정의

우리나라 국민의 금융 이해력 수준은 OECD 평균보다 낮으며, 청소년·사회 초년생·노년층은 금융 사기와 잘못된 재테크로 인한 피해에 특히 취약합니다. 기존 금융 교육 서비스는 콘텐츠가 분산되어 있고 개인 맞춤 추천이 부재하여, 사용자가 자신에게 맞는 교육을 찾기 어렵습니다.

1.2 목표 설정 (SMART)

- Specific: 청소년·사회 초년생·노년층 대상 금융 교육 콘텐츠 추천 플랫폼 구축

- Measurable: 론칭 후 4주 내 50명 이상의 회원 가입 및 콘텐츠 추천 만족도 4점/5점 이상

- Achievable: 금융감독원 공개 API와 기존 데이터를 활용하여 2주 이내 MVP 개발 완료

- Relevant: 금융 취약계층의 금융 이해력 향상이라는 사회적 가치와 직결

- Time-bound: 2026년 5월 23일(금) 18:00까지 GitLab 최종 제출

1.3 서비스 기획 및 요구사항

| 서비스명 | FinEdu — 금융 교육 콘텐츠 추천 시스템 |
| --- | --- |
| 서비스 개요 | 청소년·사회 초년생·노년층 등 금융 취약계층을 대상으로 개인 맞춤형 금융 교육 콘텐츠(영상, 웹툰, 교재 등)를 추천하고, 금융 상품 비교·오프라인 강의·경제 퀴즈 등 다양한 금융 학습 경험을 제공하는 통합 플랫폼 |
| 주요 타겟 | • 청소년 (중·고등학생) — 기초 금융 개념·용어 학습 • 사회 초년생 (20대 초반) — 예적금·카드·투자 입문 교육 • 노년층 (60대 이상) — 금융 사기 예방·보이스피싱 대응 교육 |
| 주요 기능 | • 개인 맞춤형 금융 교육 콘텐츠 추천 (영상·웹툰·교재·만화) • 콘텐츠 커뮤니티 (좋아요·댓글·랭킹) • 금융 상품 추천 (예적금·대출·주식·카드) • 오프라인 강의 지도 매핑 (지역별 검색) • 오늘의 경제 용어 & 퀴즈 대결 • 보이스피싱 가상 체험 / 금융 사기 예방 교육 • 모의 주식 대회 / 금융 MBTI 테스트 • AI 챗봇 & 용어 검색 |
| 주요 페이지 구성 | 홈 / 콘텐츠 목록 / 콘텐츠 상세 / 금융 상품 / 커뮤니티 / 퀴즈·게임 / 오프라인 강의 지도 / 프로필 / 로그인·회원가입 |

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● 기능적 요구사항 (Functional Requirements) |  |  |  |
| F01 | 콘텐츠 추천 | 사용자 연령·관심사·학습 이력을 바탕으로 맞춤형 교육 콘텐츠(영상·웹툰·교재) 추천 | 높음 |
| F02 | 회원 가입 | 이름·나이·관심 분야 등 정보를 등록하여 맞춤 추천을 위한 프로필 생성 | 높음 |
| F03 | 로그인 / 인증 | 등록된 계정으로 서비스 로그인 및 JWT 기반 사용자 인증 | 높음 |
| F04 | 콘텐츠 목록 조회 | 금융감독원 e-금융교육센터 API 데이터를 카테고리·난이도별로 정렬·출력 | 높음 |
| F05 | 금융 상품 추천 | 예적금·대출·카드 상품 목록을 비교하고 조건별로 필터링하여 추천 | 높음 |
| F06 | 커뮤니티 기능 | 콘텐츠에 댓글·좋아요를 남기고 랭킹 집계 | 보통 |
| F07 | 경제 퀴즈 대결 | 오늘의 경제 용어 설명 및 실시간 퀴즈 대결 기능 | 보통 |
| F08 | 오프라인 강의 지도 | 지역별 금융 교육 강의를 지도 API와 연동하여 시각화 | 보통 |
| F09 | 보이스피싱 가상 체험 | 시나리오 기반 보이스피싱 대처 가상 체험 모듈 | 보통 |
| F10 | 모의 주식 대회 | 가상 자산으로 주식 투자 시뮬레이션 참여·순위 경쟁 | 낮음 |
| F11 | 금융 MBTI 테스트 | 설문 기반으로 사용자의 금융 성향을 진단하고 맞춤 콘텐츠 연계 | 낮음 |
| F12 | AI 챗봇 | 금융 용어 검색 및 질문에 대한 AI 기반 자동 응답 | 낮음 |
| F13 | 경제 뉴스 피드 | 주요 경제 뉴스 및 국가별 경제 현황을 메인 화면에 표시 | 낮음 |
| F14 | 동갑내기 자산 순위 | 같은 나이대 사용자의 가상 자산 순위를 익명으로 표시 | 낮음 |
| F15 | 카드 혜택 월드컵 | 토너먼트 방식으로 카드 혜택을 비교·선택하는 인터랙티브 기능 | 낮음 |
| ● 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements) |  |  |  |
| NF01 | 동시 접속 | 최대 50명의 사용자가 동시 접속 시 안정적으로 서비스 제공 | 높음 |
| NF02 | 응답 속도 | 원활한 인터넷 환경에서 모든 화면 전환은 5초 이내에 완료 | 높음 |
| NF03 | 보안 | 사용자 개인정보 및 금융 데이터는 암호화하여 저장·전송 | 높음 |
| NF04 | 접근성 | 모바일·데스크톱 반응형 UI 제공, 고령자를 위한 폰트 크기 조절 지원 | 보통 |
| NF05 | 가용성 | 서비스 가동률 99% 이상 유지, 정기 점검은 심야 시간대에 진행 | 보통 |

2. 작업 분해 및 계획 (WBS & Gantt)

정의된 요구사항에 맞춰 WBS와 Gantt Chart를 아래와 같이 계획하였습니다. 상세 Gantt 차트는 Google Sheets(별도 파일)로 작성하여 함께 제출합니다.

2.1 WBS 구조

| WBS 번호 | 작업 제목 | 기간 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FinEdu 금융 교육 콘텐츠 추천 시스템 |  |  |
| 1.1 | 프로젝트 기획 및 설계 | 1일 | 기획·설계 단계 |
| 1.1.1 | 아이디어 구체화 / 요구사항 정의 | 0.5일 |  |
| 1.1.2 | 데이터셋·API 조사 | 0.5일 |  |
| 1.1.3 | ERD / Use Case / 와이어프레임 작성 | 1일 |  |
| 1.2 | 백엔드 개발 (Django REST Framework) | 4일 | 개발 단계 |
| 1.2.1 | 회원 인증 (로그인·회원가입·JWT) | 0.5일 |  |
| 1.2.2 | 금융감독원 API 연동 (콘텐츠·상품 데이터) | 1일 |  |
| 1.2.3 | 콘텐츠 추천 알고리즘 구현 | 1일 |  |
| 1.2.4 | 커뮤니티 (댓글·좋아요·랭킹) API | 0.5일 |  |
| 1.2.5 | 퀴즈·게임 기능 API | 0.5일 |  |
| 1.2.6 | AI 챗봇 API 연동 | 0.5일 |  |
| 1.3 | 프론트엔드 개발 (Vue.js) | 4일 | 개발 단계 |
| 1.3.1 | 공통 레이아웃·라우팅 설정 | 0.5일 |  |
| 1.3.2 | 홈·콘텐츠 목록·상세 페이지 | 1일 |  |
| 1.3.3 | 금융 상품 비교·추천 페이지 | 0.5일 |  |
| 1.3.4 | 퀴즈·게임·MBTI 페이지 | 1일 |  |
| 1.3.5 | 지도 API 연동 (오프라인 강의) | 0.5일 |  |
| 1.3.6 | 프로필·커뮤니티 페이지 | 0.5일 |  |
| 1.4 | 통합 테스트 및 배포 | 1일 | 마무리 단계 |
| 1.4.1 | 기능 통합 테스트·버그 수정 | 0.5일 |  |
| 1.4.2 | README 작성·GitLab 최종 제출 | 0.5일 |  |

2.2 일정 요약

| 주차 | 주요 일정 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 프로젝트 기획·설계 / API 조사 / ERD·다이어그램 작성 | D+1 ~ D+2 | 07-PJT 설계 단계 |
| 2주차 | 백엔드(Django) + 프론트엔드(Vue) 핵심 기능 개발 | D+3 ~ D+6 | 필수 기능 우선 구현 |
| 3주차 | 심화 기능 개발 (퀴즈·게임·챗봇·지도 API) | D+7 ~ D+9 | 심화 기능 구현 |
| 마무리 | 통합 테스트·버그 수정·README·GitLab 제출 | D+10 | 최종 제출 (18:00) |

※ 별도 Google Sheets Gantt 차트 파일(gantt_chart.xlsx) 첨부 및 스크린샷을 아래에 삽입 예정

3. 데이터 탐색

프로젝트의 핵심이 되는 데이터셋 및 외부 API를 조사하였습니다. 아래 표는 활용 데이터의 출처·수집 방법·활용 기능을 정리한 것입니다. 모든 API는 무료 또는 공공 개방 API로 확인하였습니다.

| 데이터명 | 데이터 설명 | 출처 / API | 수집 방법 | 활용 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융교육 콘텐츠 데이터 | 영상·웹툰·교재·만화 등 금융 교육 콘텐츠 목록 및 메타데이터 | 금융감독원 e-금융교육센터 API (https://www.fss.or.kr) | REST API 연동 | 개인 맞춤 콘텐츠 추천, 콘텐츠 목록·상세 페이지 |
| 정기예금·적금 상품 데이터 | 은행별 예·적금 상품명, 금리, 가입 조건 등 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 API (https://finlife.fss.or.kr) | REST API 연동 후 JSON 파싱 | 금융 상품 비교·추천 페이지, 금리 비교 차트 |
| 대출 상품 데이터 | 은행별 대출 상품 종류·금리·한도 정보 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 API | REST API | 대출 상품 비교·추천 |
| 카드 상품 데이터 | 신용·체크카드 혜택·연회비 정보 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 API | REST API | 카드 혜택 월드컵, 카드 추천 |
| 경제 뉴스 데이터 | 주요 경제·금융 뉴스 헤드라인 | 네이버 뉴스 API 또는 공공데이터포털 뉴스 API | REST API | 홈 화면 뉴스 피드 |
| 지도·위치 데이터 | 오프라인 금융 교육 강의 장소·일정 | 카카오맵 API 또는 네이버 지도 API | REST API + 지도 SDK | 오프라인 강의 지도 매핑 |
| 경제 용어 데이터 | 금융·경제 용어 정의 및 예시 | 공공데이터포털 / 직접 구축 (CSV) | CSV 파일 파싱 또는 API | 오늘의 경제 용어, 퀴즈 대결, AI 챗봇 |

3.1 주요 API 목록

- 금융감독원 e-금융교육센터: https://www.fss.or.kr (교육 콘텐츠 API)

- 금융감독원 금융상품통합비교공시 API: https://finlife.fss.or.kr (예적금·대출·카드 상품)

- 공공데이터포털 API: https://www.data.go.kr (추가 금융·경제 데이터)

- 카카오맵 API: https://apis.map.kakao.com (오프라인 강의 지도 매핑)

- 네이버 뉴스 검색 API: https://developers.naver.com (경제 뉴스 피드)

- OpenAI API (또는 Claude API): AI 챗봇 금융 용어 Q&A

4. 프로젝트 구조 (다이어그램)

아래 다이어그램들은 프로젝트 구조를 시각화합니다. 실제 다이어그램 파일은 Draw.io 또는 Diagrams.net으로 별도 작성하여 GitLab에 업로드하며, 주요 캡처 이미지를 함께 첨부합니다.

4.1 ERD (Entity Relationship Diagram)

주요 엔티티: User, ContentCategory, EducationContent, FinancialProduct, Comment, Like, QuizQuestion, QuizResult, OfflineLecture

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| User | id, username, email, age, interest_category, joined_at | ContentCategory(M:N), EducationContent(M:N 수강), Comment(1:N), QuizResult(1:N) |
| ContentCategory | id, name, target_age_group, description | EducationContent(1:N) |
| EducationContent | id, title, content_type, url, difficulty, category_id, likes_count | User(M:N), Comment(1:N), Like(1:N) |
| FinancialProduct | id, product_type, bank_name, rate, conditions, api_source | User(M:N 추천) |
| Comment | id, content_id, user_id, text, created_at | User(N:1), EducationContent(N:1) |
| Like | id, user_id, content_id, created_at | User(N:1), EducationContent(N:1) |
| QuizQuestion | id, term, description, options, answer | QuizResult(1:N) |
| QuizResult | id, user_id, question_id, is_correct, scored_at | User(N:1), QuizQuestion(N:1) |
| OfflineLecture | id, title, location, lat, lng, date, organizer | User(M:N 관심) |

※ 상세 ERD는 Draw.io 파일(erd.drawio) 및 캡처 이미지 별도 첨부

4.2 Use Case Diagram

주요 Actor: 미인증 사용자, 인증된 사용자(청소년/사회 초년생/노년층), 관리자

| Actor | Use Case | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 미인증 사용자 | 회원 가입 | 이름·나이·관심 분야 입력 후 가입 |
| 미인증 사용자 | 로그인 | 이메일·비밀번호 인증 |
| 미인증 사용자 | 콘텐츠 목록 조회 | 비로그인 상태에서 콘텐츠 목록 열람 |
| 인증된 사용자 | 맞춤 콘텐츠 추천 조회 | 프로필 기반 개인화 추천 콘텐츠 확인 |
| 인증된 사용자 | 금융 상품 비교·추천 | 조건 입력 후 예적금·카드·대출 비교 |
| 인증된 사용자 | 댓글·좋아요 작성 | 콘텐츠에 반응 및 커뮤니티 활동 |
| 인증된 사용자 | 경제 퀴즈 대결 참여 | 용어 퀴즈 풀고 점수 획득 |
| 인증된 사용자 | 오프라인 강의 지도 조회 | 지역별 강의 검색 및 지도 확인 |
| 인증된 사용자 | 보이스피싱 가상 체험 | 시나리오 기반 사기 대응 체험 |
| 인증된 사용자 | 모의 주식 대회 참가 | 가상 투자 시뮬레이션 및 순위 경쟁 |
| 관리자 | 콘텐츠 관리 | 교육 콘텐츠 등록·수정·삭제 |
| 관리자 | 회원 관리 | 회원 목록 조회·정지 처리 |

※ Use Case Diagram 이미지는 Draw.io 파일(usecase.drawio) 및 캡처 이미지 별도 첨부

5. 화면 설계 (UI/UX)

서비스 전체의 화면 구조를 설계하여 사용자 흐름을 정리합니다. 상세 와이어프레임은 Figma로 작성하여 공유 링크 및 캡처 이미지로 제출합니다.

5.1 페이지 목록

| 페이지명 | 설명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 홈 화면 | 서비스 메인 페이지. 오늘의 경제 뉴스·추천 콘텐츠·이벤트 배너 표시 | 뉴스 피드 / 콘텐츠 추천 카드 / 이벤트 배너 / 빠른 메뉴 |
| 콘텐츠 목록 페이지 | 금융 교육 콘텐츠를 카테고리·난이도·타겟별로 필터링하여 조회 | 카테고리 필터 / 검색 / 정렬 / 콘텐츠 카드 리스트 |
| 콘텐츠 상세 페이지 | 선택한 콘텐츠 상세 정보 및 학습 링크 제공. 댓글·좋아요 기능 포함 | 콘텐츠 정보 / 학습하기 버튼 / 댓글·좋아요 / 관련 콘텐츠 |
| 금융 상품 비교 페이지 | 예적금·대출·카드 상품을 조건별로 필터링·비교하고 추천 상품 노출 | 상품 필터 / 금리 비교 테이블 / AI 추천 / 상세 보기 |
| 오프라인 강의 지도 페이지 | 지역별 오프라인 금융 교육 강의를 지도에 핀으로 표시 | 지도 API / 강의 목록 / 상세 팝업 / 지역 검색 |
| 퀴즈 대결 페이지 | 오늘의 경제 용어 설명 + 실시간 퀴즈 참여 및 점수 집계 | 용어 카드 / 퀴즈 입력 / 결과·해설 / 랭킹 |
| 보이스피싱 체험 페이지 | 시나리오 기반 보이스피싱 대처 가상 체험 모듈 | 시나리오 선택 / 단계별 진행 / 결과 및 대처 요령 |
| 모의 주식 대회 페이지 | 가상 자산으로 주식 투자 시뮬레이션. 실시간 순위 표시 | 포트폴리오 / 주식 검색·매수·매도 / 순위표 |
| 금융 MBTI 테스트 페이지 | 설문을 통한 금융 성향 진단 및 맞춤 콘텐츠·상품 연결 | 설문 단계 / 결과 카드 / 맞춤 추천 연결 |
| 커뮤니티(랭킹) 페이지 | 콘텐츠 좋아요 랭킹 및 사용자 활동 현황 표시 | 콘텐츠 랭킹 / 사용자 랭킹 / 좋아요·댓글 집계 |
| 프로필 페이지 | 사용자 정보·관심사·학습 이력 관리. 설정 변경 가능 | 프로필 정보 / 학습 이력 / 관심 카테고리 수정 |
| 로그인 페이지 | 이메일·비밀번호 기반 로그인. 소셜 로그인 지원(선택) | 로그인 폼 / 소셜 로그인 버튼 / 회원가입 이동 |
| 회원가입 페이지 | 이름·나이·관심 분야 등 정보 입력 후 회원 가입 | 가입 폼 / 약관 동의 / 관심 카테고리 선택 |

5.2 화면 흐름 요약

사용자 흐름: 홈 화면 → 콘텐츠 목록 → 콘텐츠 상세 (로그인 후 댓글·좋아요) → 프로필

금융 상품 흐름: 홈 → 금융 상품 비교 → 상세 보기 → 외부 은행 연결

퀴즈·게임 흐름: 홈 → 퀴즈 대결 / 모의 주식 / 보이스피싱 체험 → 결과 화면 → 랭킹

오프라인 강의 흐름: 홈 → 강의 지도 → 지역 검색 → 강의 상세 팝업

※ 상세 와이어프레임 Figma 링크 및 캡처 이미지 별도 첨부 예정